## Slide 1
中華民國113年1月15日
113年採購作業講習
採購作業程序研討

## Slide 2: 主席致詞
(一)為精進採購作業時效及品質，每年定期(寒假或暑假)由總務處採購專業人員會同主計人員邀集全校各單位採購承辦人，辦理採購作業流程講習，本次講習將針對採購作業程序提出說明研討，希望幫助各單位未來辦理標案更加順利。
(二)另外本處持續不定期將政府電子採購網最新公告採購訊息轉發於本校電子公告系統，請各單位查看並參酌辦理。
(三)鼓勵各單位未取得採購證照之相關承辦人，報名參加採購專業人員證照考試，提升採購專業知能。(111及112無人報名，113報名4人)

## Slide 3: 採購作業程序
依據本校辦理採購案件作業規定，採購作業區分為以下三個階段：
一、計畫申購(簽辦到招標)
二、招標訂約(招標到決標)
三、交貨驗收(決標到驗收付款)
※中央警察大學辦理採購案件作業規定 http://acc.cpu.edu.tw/files/15-1011-15688,c290-1.php
（內政部99年6月23日台內會字第09901259646號函備查）
（本校99年10月18日校主字第0990007964號函修正）

## Slide 4: 採購作業程序：計畫申購
本校各需求單位在計畫申購階段應辦理事項如下：
（一）預算編列。
（二）採購進度規劃。
（三）研訂採購條件及招決標方式。（如
品名、規格、單位、數量、預算、單價、
交貨時間、地點、採購地區、運輸、包裝、
驗收方法、付款方式及其他要求條件。
簽辦到招標

## Slide 5: 採購作業程序：招標訂約
本校各需求單位在招標訂約階段應辦理事項如下：
（一）研提預估底價金額、訪價紀錄及分析資料，移採購單
位簽請核定底價。
（二）針對廠商於招標期間所提有關規格、交貨期限、驗收
方式及罰則等疑義，提供答復。
（三）出席開標會議。
（四）審查規格文件。
（五）採行最有利標評選時，主辦評選程序，包括簽請核定
評選委員及於通知評選委員派兼或聘兼事宜，未達公
告金額之採購如取最有利標精神擇符合需要者方式辦
理時，應主辦評審程序。
招標到決標

## Slide 6: 採購作業程序：交貨驗收
各需求單位履約至交貨驗收階段應辦理事項如下：
（一）履約督導及管理。
（二）契約變更規劃及簽辦。
（三）依契約規範(需求單位當初擬定的驗收方式)完成核驗。
（四）製作「驗收清單」，並準備驗收所需工具。
（五）參加完工（交貨）確認、初驗、驗收及複驗相關會議。
（六）簽辦廠商完成履約文件(如完工函、證明及紀錄)，並會
辦採購單位辦理驗收。
決標到驗收付款

## Slide 7: 招決標方式
1、公開招標：
（1）最低標
（2）最有利標－第1名得標(報上級機關)
2、限制性招標： （需經機關主管或授權人員同意）
（1）未經公開評選－比價優先，議價次之（指定廠商）
（2）公開徵求(未達公告金額)－比價（非獨家代理，但指定設備或規格）
（3）公開評選－準用最有利標，第1名得標 (委託專業服務、技術服務及
資訊服務等，比照最有利標)
3、公開取得：
（1）最低標－比價或議價(例)
（2）參考最有利標精神－第1名優先議價
4、備註:共同供應契約

## Slide 8: 政府採購決標方式及原則
少
異質採購
同質採購
採購
最低標決標
最有利標決標
小
大
最低標決標
採購法施行細則
64-2
最有利標
作業須知
差異性
異質項目
多
1.採分段開標，資格、規格符合者，再開價格標，最低標決標。
2.資格、規格標之訂定及審查，借重專家學者之專業審查機制。
採購法第56條、最有利標評選辦法、採購評選委員會組織準則、採購評選委員會審議規則等
採購標的物明確者，依採購法第52條第1項第1款、第2款，以最低標決標
標價偏低依採58程序處理
採購法第22條第1項第9~11款
公開評選
限制性招標
準用
未達公告金額擇符合需要者議比價
公開取得
參考
專業服務
技術服務
資訊服務
不宜採
最低標

## Slide 9: 規格訂定
依功能或效益訂定招標文件。
有國際標準或國家標準(CNS)者，從其規定。
技術規格所標示之特性不得限制競爭，不得提及商標、商名、來源地…等。（無法精確說明招標要求，並已註明「或同等品」者不在此限)
不得排除同等品之競爭（同等品指經機關審查認定，其功能、效益、標準或特性不低於招標文件所要求或提及者。可要求廠商於投標文件中預先提出，或於使用前提出相關資料供審查）

## Slide 10: 廠商資格訂定
廠商基本資格應與標應的有關、履約能力有關，說明如下：
1、與標的有關：廠商登記或設立證明、廠商納稅證明、廠商依工業團體法或商業團體法加入之證明。
2、與履約能力有關：具製造、供應或承做能力證明、具如期履約能力證明、廠商或其受雇、從業人員具有專門技能之證明、具維修、維護或售後服務能力證明、廠商信用證明條件。
3、公司登記或設立證明，須具有特定營業項目方可參與投標者，所定之營業項目，應參酌經濟部商業司所編訂之「公司行號營業項目代碼表」，以該表所列之大類、中類、小類或細類項目為限，不得再為更細微之規定，以免造成不當限制競爭情形。(例)
4、廠商資格以確認履約所必須具備之能力為限，不得不當限制競爭。
5、訂定特定資格，應先評估可能符合之廠商家數，並檢討有無不當限制
競爭。

## Slide 11: 等標期
招標金額 採購型態 |  | 未達公告 金額 | 公告金額以上未達查核金額 | 查核金額以上未達巨額採購 | 巨額採購 | 提供 電子領標
公開招標 |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 得縮減3日，但縮減後不得少於5日
選擇性招標 |  | 7 | 10 |  | 14 | 
限制性 招標 | 公開評選 | 7 | 14 | 21 | 28 | 
 | 公開徵求 | 10 |  |  |  | 
 | 未公開徵求 | 合理訂之 |  |  |  | 
重行或續行（招標文件內容未重大改變） |  | 不得少於3日 | 不得少於7日 |  |  | 

## Slide 12: 採購作業流程
需求單位應綜合研判上述介紹之採購標的、採
購金額、決標方式、等標期、履約期限等妥為
規劃採購案執行進度及付款期程，並務必考量
公文簽核作業時間。 (例)
需求簽陳
招標文件
文件確認
公告
開審標
流標
第2.3..次
決標
評審(選)
廢標
履約
評審(選)作業
問題
報驗
變更
驗收
核銷

## Slide 13: 採購招標相關文件製作
投標須知(範本)
採購契約(範本)
招標規範(含圖說、評選須知等等)
投標文件(審查表、聲明書、標單、信封)

## Slide 14
簡報完畢
敬請指教